ระบบ PCS (Production Control System)

ระบบควบคุมการผลิตแบบครบวงจร

1. ภาพรวมระบบ (Overview)

วัตถุประสงค์: บริหารจัดการการผลิตครบวงจร ตั้งแต่รับ Order → วางแผน MRP → ผลิต → จัดส่ง

ผู้ใช้งาน 6 กลุ่ม: ฝ่ายขาย | วางแผน | ผลิต | จัดซื้อ | คลังสินค้า | จัดส่ง

ระยะเวลา: 10-12 เดือน | งบประมาณ: 8-15 ล้านบาท | วิธีการ: Agile

2. กระบวนการทำงาน (Workflow)

[ Customer Order ] → [ Sale/Import ] → [ MRP Planning ] → [ Production ] → [ Stock ] → [ Shipment ]

↓ MRP Purchase → [ PR ] → [ PO ] → [ Receive Material ] → Stock IN

• Phase 1 (Sales): รับ Order จากลูกค้า, Import PO, สร้าง Delivery Note

• Phase 2 (MRP): คำนวณความต้องการผลิต+วัตถุดิบ, วางแผนการผลิต, สร้าง Work Order

• Phase 3 (Purchase): สร้าง PR/PO จัดซื้อวัตถุดิบ, รับของเข้าคลัง (Stock IN)

• Phase 4 (Production): ผลิตตาม Work Order, บันทึกผลผ่าน Handy/Scanner, Production Tag

• Phase 5 (Shipment): เบิกสินค้า (Stock OUT), สร้าง Shipment Tag, Delivery, ออก Invoice

3. โมดูลหลัก (Key Modules)

| Module | ฟังก์ชันหลัก |
| --- | --- |
| 1. Sales | Import Order, Delivery Note, Invoice |
| 2. MRP | คำนวณความต้องการผลิต+วัตถุดิบอัตโนมัติ |
| 3. Production | Plan, Work Order, Production Tag, Result |
| 4. Purchase | PR, PO, Receive Material จาก Supplier |
| 5. Inventory | Stock IN/OUT, Warehouse, Barcode/QR |
| 6. Shipment | Delivery, Shipment Tag, Tracking |
| 7. Dashboard | Real-time Status, KPI, Alert |

4. สิทธิ์การเข้าถึง (RBAC)

| Role | Sale | MRP | Prod | Purch | Stock | Ship |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ฝ่ายขาย | ✓C | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| วางแผน | ○ | ✓C | ✓C | ○ | ○ | ○ |
| ฝ่ายผลิต | ○ | ○ | ✓C | ○ | ✓U | - |
| จัดซื้อ | - | ○ | ○ | ✓C | ✓U | - |
| คลัง | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓C | ✓U |
| จัดส่ง | ○ | - | ○ | - | ✓U | ✓C |

(✓C=Create, ✓U=Update, ○=Read-only, -=No access)

5. สถาปัตยกรรมระบบ (Architecture)

Frontend (React + Handy Scanner) → API Gateway → Business Services (Sale/MRP/Production/Purchase/Stock/Shipment) → Database (PostgreSQL + Redis + S3) → Integration (ERP, Accounting, Supplier Portal)

6. ความเสี่ยงและการจัดการ (Risks & Mitigation)

• MRP ไม่แม่นยำ → ปรับ Parameter จาก Historical Data, Review รายสัปดาห์

• Production หยุดชะงัก → Offline Mode สำหรับ Handy, Auto-sync เมื่อ Online

• Stock ไม่ตรง → Barcode/QR Scan ทุกการเคลื่อนไหว, Stock Count รายเดือน

• Integration ล้มเหลว → API Testing, Parallel Run 2 เดือน

7. ปัจจัยความสำเร็จ (Success Factors & KPIs)

✓ Real-time Visibility: ดูสถานะการผลิต, Stock, Order ได้ทันที

✓ Traceability: ติดตามย้อนกลับได้ทุก Lot (Material → Product → Shipment)

✓ Efficiency: ลด Lead Time 20%, ลด Manual Entry 80%

✓ KPIs: On-Time Delivery >95% | MRP Accuracy >90% | Stock Accuracy >99%

ผู้จัดทำ: _________________ วันที่: 30 มกราคม 2569