ระบบ ERP Procurement — กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแบบครบวงจร

1. ภาพรวมระบบ (Overview)

วัตถุประสงค์: บริหารจัดการจัดซื้อจัดจ้างครบวงจร ตั้งแต่ขอซื้อ → อนุมัติ → สั่งซื้อ → รับของ → ชำระเงิน

ผู้ใช้งานหลัก: ผู้ขอซื้อ | หัวหน้าแผนก | ฝ่ายจัดซื้อ | คลังสินค้า | ฝ่ายบัญชี

ระยะเวลา: 8-10 เดือน | งบประมาณ: 5-8 ล้านบาท | วิธีการ: Agile (2-week sprint)

2. กระบวนการทำงาน (Workflow)

[ PR ขอซื้อ ] → [ Approve อนุมัติ ] → [ PO สั่งซื้อ ] → [ GR รับของ ] → [ Payment ชำระเงิน ]

• Phase 1 (PR): ผู้ขอซื้อสร้างใบขอซื้อ ระบุสินค้า/บริการ แนบเอกสาร ระบบตรวจงบอัตโนมัติ

• Phase 2 (Approve): หัวหน้าอนุมัติตามวงเงิน ผู้บริหารอนุมัติกรณีเกินวงเงิน

• Phase 3 (PO): จัดซื้อเปรียบเทียบราคา (≥3 ราย) เลือก Vendor สร้างและส่ง PO

• Phase 4 (GR): คลังรับของตาม PO ตรวจจำนวน/คุณภาพ บันทึกเข้าระบบ

• Phase 5 (Payment): 3-Way Matching (PO-GR-Invoice) บัญชีอนุมัติ ชำระผ่าน GFMIS

3. โมดูลหลัก (Key Modules)

| Module | ฟังก์ชันหลัก |
| --- | --- |
| 1. PR | สร้าง/แก้ไข/ยื่นขอซื้อ, แนบไฟล์, ตรวจงบ |
| 2. Approval | Workflow อนุมัติตามวงเงิน, หลายระดับ |
| 3. Vendor | ทะเบียน Vendor, ประเมินผล, Blacklist |
| 4. PO | สร้าง/ส่ง PO, ติดตามสถานะ, แก้ไข/ยกเลิก |
| 5. GR | รับของ, ตรวจสอบ, Partial/Reject |
| 6. Invoice | รับ Invoice, 3-Way Matching, อนุมัติจ่าย |
| 7. Dashboard | สถานะ Real-time, KPI, แจ้งเตือน |

4. สิทธิ์การเข้าถึง (RBAC)

| Role | PR | Approve | PO | GR | Payment |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ผู้ขอซื้อ | ✓C | ○ | ○ | ○ | ○ |
| หัวหน้า | ○ | ✓A | ○ | ○ | ○ |
| จัดซื้อ | ○ | ○ | ✓C | ○ | ○ |
| คลัง | - | - | ○ | ✓C | - |
| บัญชี | ○ | ○ | ○ | ○ | ✓A |

(✓C=Create, ✓A=Approve, ○=Read-only, -=No access)

5. สถาปัตยกรรมระบบ (Architecture)

Frontend (React) → API Gateway → Business Services (PR/PO/GR/Vendor/Report) → Database (PostgreSQL + S3) → Integration (GFMIS, e-GP, Banking, Inventory)

6. ความเสี่ยงและการจัดการ (Risks & Mitigation)

• User Adoption ต่ำ → อบรมผู้ใช้แยกตาม Role, User Manual, Help Desk

• Integration ล้มเหลว → PoC ก่อน Go-live, API Testing อย่างละเอียด

• Data Migration → Data Cleansing, Parallel Run 1 เดือน

• Security Breach → MFA, Audit Log, PDPA Compliance, Penetration Test

7. ปัจจัยความสำเร็จ (Success Factors & KPIs)

✓ Process Efficiency: ลดเวลาจัดซื้อ 15→5 วัน, Paperless 100%

✓ Transparency: Real-time tracking, Audit Trail ครบถ้วน

✓ Cost Saving: เปรียบเทียบราคาง่าย, ลดจัดซื้อซ้ำซ้อน 10-15%

✓ KPIs: Lead Time ≤3 วัน | 3-Way Matching >98% | User Adoption >95%

ผู้จัดทำ: _________________ วันที่: 30 มกราคม 2569