# ระบบ PCS (Production Control System)

ระบบควบคุมการผลิตแบบครบวงจร

1. ภาพรวมระบบ (Overview)

วัตถุประสงค์: บริหารจัดการการผลิตครบวงจร (รับ Order → วางแผน → ผลิต → จัดส่ง)

ผู้ใช้งาน 6 กลุ่ม: ฝ่ายขาย, วางแผน, ผลิต, จัดซื้อ, คลังสินค้า, จัดส่ง

ข้อมูลโครงการ: ระยะเวลา 10-12 เดือน | งบประมาณ 8-15 ล้านบาท | Agile (2-week sprint)

2. กระบวนการทำงาน (Workflow)

Customer Order → Sale Import → MRP/Production Plan → Purchase → Stock → Shipment

3. โมดูลหลัก (Key Modules)

| Module | ฟังก์ชัน | Module | ฟังก์ชัน |
| --- | --- | --- | --- |
| Sales | Import Order, Delivery, Invoice | Purchase | PR, PO, Receive Material |
| MRP | คำนวณความต้องการผลิต+วัตถุดิบ | Inventory | Stock IN/OUT, Warehouse |
| Production | Plan, Work Order, Tag | Shipment | Delivery, Tracking |

4. สิทธิ์การเข้าถึง (RBAC)

| Role | Sale | MRP | Produce | Purchase | Stock | Ship |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ฝ่ายขาย | ✓C | ○ | ○ | - | ○ | ○ |
| วางแผน | ○ | ✓C | ✓C | ○ | ○ | ○ |
| ผู้บริหาร | ✓A | ✓A | ✓A | ✓A | ✓A | ✓A |

(✓C=Create, ✓U=Update, ✓A=Approve/All, ○=Read-only, -=No access)

5. สถาปัตยกรรม (Architecture)

Frontend: React + Handy Device (Scanner) → API Gateway: Auth, Logging → Services: Sale, MRP, Prod, Purchase, Stock, Ship

Database: PostgreSQL + Redis (Cache) + S3 (Files) → Integration: ERP, Accounting, Supplier Portal, Logistics

6. ความเสี่ยงและการแก้ไข (Risks & Mitigation)

| ความเสี่ยง | การแก้ไข |
| --- | --- |
| MRP ไม่แม่นยำ | ปรับ Parameter ตาม Historical Data, Review รายสัปดาห์ |
| Production หยุดชะงัก | Offline Mode + Auto-sync เมื่อกลับมา Online |
| Stock ไม่ตรง | Barcode/QR Scan ทุกการเคลื่อนไหว, Stock Count รายเดือน |

7. ปัจจัยสำเร็จและ KPIs

| Success Factors | KPIs |
| --- | --- |
| • Real-time Visibility - ดูสถานะได้ทันที • Accurate Planning - MRP แม่นยำ • Traceability - ย้อนกลับได้ทุก Lot • Efficiency - ลด Lead Time & Manual Entry | • On-Time Delivery: > 95% • MRP Accuracy: > 90% • Stock Accuracy: > 99% • Lead Time Reduction: 20% |

จุดเด่น: End-to-End Flow | MRP Integration | Real-time Tracking | Traceability | Multi-device Support