# 📄 ระบบ e-Granting สสส.

ระบบสารสนเทศสนับสนุนโครงการภาคีเครือข่าย

📋 1. OVERVIEW (ภาพรวมระบบ)

## 1.1 วัตถุประสงค์

- บริหารจัดการโครงการครบวงจร ตั้งแต่พัฒนาข้อเสนอ → อนุมัติ → เบิกจ่าย → ปิดโครงการ

- ลดภาระงานเอกสาร เพิ่มความโปร่งใสในกระบวนการ

- ติดตามสถานะโครงการแบบ Real-time

## 1.2 ผู้ใช้งานหลัก (5 กลุ่ม)

| กลุ่มผู้ใช้ | บทบาทหลัก |
| --- | --- |
| ภาคีเครือข่าย (ผู้รับทุน) | ยื่นข้อเสนอ, ขอเบิกเงิน, ส่งรายงาน |
| นักวิชาการ สสส. | คัดกรอง, กลั่นกรอง, ตรวจสอบรายงาน |
| ผู้อนุมัติ สสส. | อนุมัติโครงการ, อนุมัติเบิกจ่าย |
| ศูนย์สัญญา สสส. | จัดทำสัญญา, ตรวจเอกสาร, อนุมัติปิดโครงการ |
| ฝ่ายกฎหมาย สสส. | ให้คำปรึกษา, พิจารณายกเลิกโครงการ |

## 1.3 ข้อมูลโครงการ (สำหรับ PM)

| ระยะเวลาโครงการ | 9-12 เดือน |
| --- | --- |
| งบประมาณ | 15-25 ล้านบาท |
| วิธีการพัฒนา | Agile methodology (Sprint-based) |

🔄 2. WORKFLOW (กระบวนการทำงาน)

## 2.1 ภาพรวม 5 Phases

| Phase 1 พัฒนาข้อเสนอ | Phase 2 อนุมัติโครงการ | Phase 3-4 ดำเนินการ+เบิกจ่าย | Phase 5 ปิดโครงการ |
| --- | --- | --- | --- |
| → | → | → | ✓ |

## 2.2 รายละเอียดแต่ละ Phase

Phase 1: พัฒนาข้อเสนอ

- ภาคียื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ

- คัดกรองขั้นต้น ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้น

- ส่งกลับแก้ไขหากไม่ผ่านเกณฑ์

Phase 2: อนุมัติโครงการ

- กลั่นกรองวิชาการ โดยนักวิชาการ สสส.

- ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

- ทำสัญญาผ่านศูนย์สัญญา

Phase 3-4: ดำเนินการและเบิกจ่าย (วนซ้ำ)

- ภาคีขอเบิกเงินงวด พร้อมส่งรายงานความก้าวหน้า

- นักวิชาการตรวจสอบรายงานและหลักฐาน

- ผู้อนุมัติพิจารณาเบิกจ่าย

- วนซ้ำจนครบทุกงวด

Phase 5: ปิดโครงการ

- ภาคีส่งรายงานสรุปโครงการ

- ตรวจสอบและตรวจครุภัณฑ์

- อนุมัติปิดโครงการ

## 2.3 กรณีพิเศษ

- ระงับโครงการ (ชั่วคราว): หยุดดำเนินการชั่วคราว รอการแก้ไขปัญหา

- ยกเลิกโครงการ (ถาวร): ยุติโครงการ ต้องผ่านการพิจารณาจากฝ่ายกฎหมาย

🧩 3. KEY MODULES (โมดูลหลัก)

| โมดูล | ฟังก์ชันหลัก | ผู้ใช้งาน |
| --- | --- | --- |
| 1. ข้อเสนอโครงการ | สร้าง/แก้ไข/ยื่นข้อเสนอ, แนบไฟล์เอกสาร, จัดทำงบประมาณ | ภาคี, นักวิชาการ |
| 2. คัดกรอง/กลั่นกรอง | ตรวจคุณสมบัติ, ให้ความเห็น, กำหนดงวดงาน | นักวิชาการ |
| 3. อนุมัติโครงการ | พิจารณาอนุมัติ, บันทึกเงื่อนไข | ผู้อนุมัติ |
| 4. สัญญา | ตรวจเอกสาร, ลงนามอิเล็กทรอนิกส์ | ศูนย์สัญญา, ภาคี |
| 5. เบิกจ่าย/ส่งงาน | ขอเบิกงวด, ส่งรายงานความก้าวหน้า, แนบหลักฐาน, อนุมัติเบิก | ภาคี, นักวิชาการ, ผู้อนุมัติ |
| 6. ปิดโครงการ | ส่งรายงานสรุป, ตรวจครุภัณฑ์, อนุมัติปิดโครงการ | ภาคี, ศูนย์สัญญา |
| 7. Dashboard/KPI | แสดงสถานะโครงการ, ติดตามงบประมาณ, แจ้งเตือนอัตโนมัติ | ทุกกลุ่ม |
| 8. รายงาน | Export Excel/PDF, สถิติภาพรวม, รายงานผู้บริหาร | ทุกกลุ่ม |

👥 4. RBAC (สิทธิ์การเข้าถึง)

สัญลักษณ์: ✓ = เข้าถึงได้เต็มที่  |  ○ = ดูอย่างเดียว  |  - = ไม่มีสิทธิ์

| บทบาท | ข้อเสนอ | คัดกรอง | อนุมัติ | สัญญา | เบิกจ่าย | ปิดโครงการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ภาคีเครือข่าย | ✓ สร้าง/ยื่น | ○ ดูอย่างเดียว | ○ ดูอย่างเดียว | ✓ ลงนาม | ✓ ขอเบิก/ส่งงาน | ✓ ส่งรายงาน |
| นักวิชาการ | ✓ ดูทั้งหมด | ✓ ตรวจสอบ | ○ ดูอย่างเดียว | ○ ดูอย่างเดียว | ✓ ตรวจสอบ | ✓ ตรวจสอบ |
| ผู้อนุมัติ | ○ ดูอย่างเดียว | ○ ดูอย่างเดียว | ✓ อนุมัติ | ✓ อนุมัติสัญญา | ✓ อนุมัติเบิก | ○ ดูอย่างเดียว |
| ศูนย์สัญญา | - ไม่มีสิทธิ์ | - ไม่มีสิทธิ์ | - ไม่มีสิทธิ์ | ✓ จัดทำ/ตรวจ | - ไม่มีสิทธิ์ | ✓ อนุมัติปิด |
| ฝ่ายกฎหมาย | ○ ดูเพื่อปรึกษา | ○ ดูเพื่อปรึกษา | ○ ดูเพื่อปรึกษา | ○ ดูเพื่อปรึกษา | ○ ดูเพื่อปรึกษา | ✓ พิจารณายกเลิก |

🏗️ 5. ARCHITECTURE (สถาปัตยกรรม)

| Layer | Component | Technology/Details |
| --- | --- | --- |
| Layer 1: Frontend | Web Application | React/Vue.js, Responsive Design |
| Layer 2: API Gateway | Authentication & Security | Rate Limiting, JWT Auth, Load Balancing |
| Layer 3: Business Logic | Microservices | Proposal Service, Approval Service, Payment Service, Report Service |
| Layer 4: Database | Data Storage | PostgreSQL (Main DB), S3/MinIO (Document Storage) |
| Layer 5: Integration | External Systems | GFMIS (ระบบการเงิน), e-GP (จัดซื้อจัดจ้าง), SSO (Single Sign-On) |

⚠️ 6. RISKS & MITIGATION (ความเสี่ยง)

| # | ความเสี่ยง | ระดับ | แนวทางแก้ไข (Mitigation) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | User Adoption ต่ำ | สูง | อบรมผู้ใช้งาน, จัดทำ User Manual, ตั้ง Help Desk | 🔴 |
| 2 | Integration ล้มเหลว | สูง | ทำ PoC ก่อน, Testing กับ GFMIS/e-GP ในระยะแรก | 🔴 |
| 3 | Security/PDPA | ปานกลาง | Security Audit, Data Encryption, MFA | 🟡 |
| 4 | Timeline ล่าช้า | ปานกลาง | Agile Sprint, Weekly Review, Buffer time | 🟡 |
| 5 | Budget เกิน | ต่ำ | Phased approach, MVP first, Change control | 🟢 |

✨ 7. SUCCESS FACTORS (ปัจจัยสำเร็จ)

| User-Friendly • UI/UX ใช้งานง่าย • ลดภาระเอกสาร • Mobile responsive | Transparency • Real-time tracking • Notification อัตโนมัติ • Audit trail ครบถ้วน | Automation • Auto-notification • Auto-calculation • Workflow engine | Security • PDPA compliance • MFA authentication • Data encryption • Role-based access |
| --- | --- | --- | --- |

📊 8. DATA ENTITIES (โครงสร้างข้อมูล)

| Entity | Relationships |
| --- | --- |
| Project (โครงการ) | 1:N → Milestone (งวดงาน) 1:N → Payment (การเบิก) 1:N → Document (เอกสาร) N:M → User (ผู้เกี่ยวข้อง) |
| User (ผู้ใช้) | N:1 → Role (บทบาท) |
| Contract (สัญญา) | 1:1 → Project |

# 📋 Checklist ก่อนส่ง

| □ | ครบทุก section ที่สำคัญ (7-8 หัวข้อ) |
| --- | --- |
| □ | มี Workflow diagram ที่อ่านง่าย |
| □ | มีข้อมูล PM-specific (Timeline, Budget, Risks) |
| □ | RBAC ชัดเจน แสดงทุกบทบาท |
| □ | Architecture แสดง high-level view |
| □ | Success Factors เด่นชัด |
| □ | Header/Footer ครบถ้วน |
| □ | Font ถูกต้อง (TH Sarabun New) |
| □ | ไม่มี technical details เกินไป |