# ระบบ e-Granting สสส.

ระบบสารสนเทศสนับสนุนโครงการภาคีเครือข่าย

# 1. OVERVIEW (ภาพรวมระบบ)

## วัตถุประสงค์

บริหารจัดการโครงการครบวงจร ตั้งแต่พัฒนาข้อเสนอ → อนุมัติ → เบิกจ่าย → ปิดโครงการ

## ผู้ใช้งานหลัก (5 กลุ่ม)

- ภาคีเครือข่าย (ผู้รับทุน): ยื่นข้อเสนอ, ขอเบิกเงิน, ส่งรายงาน

- นักวิชาการ สสส.: คัดกรอง, กลั่นกรอง, ตรวจสอบรายงาน

- ผู้อนุมัติ สสส.: อนุมัติโครงการ, อนุมัติเบิกจ่าย

- ศูนย์สัญญา สสส.: จัดทำสัญญา, ตรวจเอกสาร, อนุมัติปิดโครงการ

- ฝ่ายกฎหมาย สสส.: ให้คำปรึกษา, พิจารณายกเลิกโครงการ

## ข้อมูลโครงการ

- ระยะเวลา: 9-12 เดือน

- งบประมาณ: 15-25 ล้านบาท

- วิธีการพัฒนา: Agile methodology

# 2. WORKFLOW (กระบวนการทำงาน)

## Phase 1: พัฒนาข้อเสนอ

- ภาคียื่นข้อเสนอโครงการผ่านระบบ

- คัดกรองขั้นต้น ตรวจสอบคุณสมบัติ

- ส่งกลับแก้ไขหากไม่ผ่านเกณฑ์

## Phase 2: อนุมัติโครงการ

- กลั่นกรองวิชาการ โดยนักวิชาการ สสส.

- ผู้บริหารพิจารณาอนุมัติ

- ทำสัญญาผ่านศูนย์สัญญา

## Phase 3-4: ดำเนินการและเบิกจ่าย (วนซ้ำ)

- ภาคีขอเบิกเงินงวด พร้อมส่งรายงานความก้าวหน้า

- นักวิชาการตรวจสอบรายงานและหลักฐาน

- ผู้อนุมัติพิจารณาเบิกจ่าย

- วนซ้ำจนครบทุกงวด

## Phase 5: ปิดโครงการ

- ภาคีส่งรายงานสรุปโครงการ

- ตรวจสอบและตรวจครุภัณฑ์

- อนุมัติปิดโครงการ

## กรณีพิเศษ

- ระงับโครงการ (ชั่วคราว): หยุดดำเนินการชั่วคราว รอการแก้ไขปัญหา

- ยกเลิกโครงการ (ถาวร): ยุติโครงการ ต้องผ่านการพิจารณาจากฝ่ายกฎหมาย

# 3. KEY MODULES (โมดูลหลัก)

- ข้อเสนอโครงการ: สร้าง/แก้ไข/ยื่น, แนบไฟล์, งบประมาณ

- คัดกรอง/กลั่นกรอง: ตรวจคุณสมบัติ, ความเห็น, กำหนดงวด

- อนุมัติโครงการ: พิจารณา, บันทึกเงื่อนไข

- สัญญา: ตรวจเอกสาร, ลงนามอิเล็กทรอนิกส์

- เบิกจ่าย/ส่งงาน: ขอเบิกงวด, รายงาน, หลักฐาน, อนุมัติ

- ปิดโครงการ: รายงานสรุป, ตรวจครุภัณฑ์, อนุมัติปิด

- Dashboard/KPI: สถานะ, งบประมาณ, แจ้งเตือน

- รายงาน: Export Excel/PDF, สถิติภาพรวม

# 4. RBAC (สิทธิ์การเข้าถึง)

สัญลักษณ์: ✓ = เข้าถึงได้  |  ○ = ดูอย่างเดียว  |  - = ไม่มีสิทธิ์

ภาคีเครือข่าย:

ข้อเสนอ ✓ | คัดกรอง ○ | อนุมัติ ○ | สัญญา ✓ | เบิกจ่าย ✓ | ปิดโครงการ ✓

นักวิชาการ:

ข้อเสนอ ✓ | คัดกรอง ✓ | อนุมัติ ○ | สัญญา ○ | เบิกจ่าย ✓ | ปิดโครงการ ✓

ผู้อนุมัติ:

ข้อเสนอ ○ | คัดกรอง ○ | อนุมัติ ✓ | สัญญา ✓ | เบิกจ่าย ✓ | ปิดโครงการ ○

ศูนย์สัญญา:

ข้อเสนอ - | คัดกรอง - | อนุมัติ - | สัญญา ✓ | เบิกจ่าย - | ปิดโครงการ ✓

ฝ่ายกฎหมาย:

ทุกโมดูล ○ (ดูเพื่อให้คำปรึกษา) | ยกเลิกโครงการ ✓

# 5. ARCHITECTURE (สถาปัตยกรรม)

- Frontend: Web Application (React/Vue)

- API Gateway: Authentication, Rate Limiting

- Business Logic: Proposal Service, Approval Service, Payment Service, Report Service

- Database: PostgreSQL (Main DB), S3/MinIO (Document Storage)

- Integration: GFMIS (ระบบการเงิน), e-GP (จัดซื้อจัดจ้าง), SSO (Single Sign-On)

# 6. RISKS & MITIGATION (ความเสี่ยง)

- User Adoption ต่ำ [สูง]: อบรมผู้ใช้, User Manual, Help Desk

- Integration ล้มเหลว [สูง]: PoC ก่อน, Testing กับ GFMIS/e-GP

- Security/PDPA [ปานกลาง]: Security Audit, Data Encryption, MFA

- Timeline ล่าช้า [ปานกลาง]: Agile Sprint, Weekly review

- Budget เกิน [ต่ำ]: Phased approach, MVP first

# 7. SUCCESS FACTORS (ปัจจัยสำเร็จ)

- User-Friendly: UI/UX ใช้งานง่าย, ลดภาระเอกสาร

- Transparency: Real-time tracking, Notification, Audit trail

- Automation: Auto-notification, Auto-calculation, Workflow engine

- Security: PDPA compliance, MFA, Encryption, Role-based access

- Scalability: รองรับโครงการจำนวนมาก, Cloud-ready

# 8. DATA ENTITIES (โครงสร้างข้อมูล)

Project (โครงการ)

1:N → Milestone (งวดงาน) | 1:N → Payment (การเบิก) | 1:N → Document (เอกสาร) | N:M → User

User (ผู้ใช้)

N:1 → Role (บทบาท)

Contract (สัญญา)

1:1 → Project

# Checklist ก่อนส่ง

- ครบทุก section ที่สำคัญ (7-8 หัวข้อ)

- มี Workflow diagram ที่อ่านง่าย

- มีข้อมูล PM-specific (Timeline, Budget, Risks)

- RBAC ชัดเจน แสดงทุกบทบาท

- Architecture แสดง high-level view

- Success Factors เด่นชัด

- ไม่มี technical details เกินไป