# ระบบ e-Granting สสส.

ระบบสารสนเทศสนับสนุนโครงการภาคีเครือข่าย

| 1. OVERVIEW. วัตถุประสงค์: บริหารโครงการครบวงจร ผู้ใช้งาน: ภาคี, นักวิชาการ, ผู้อนุมัติ, ศูนย์สัญญา, กฎหมาย ระยะเวลา: 9-12 เดือน ¦ งบ: 15-25 ล้านบาท | 2. WORKFLOW (5 Phases). Phase 1 พัฒนาข้อเสนอ; Phase 2 อนุมัติโครงการ; Phase 3-4 ดำเนินการ+เบิกจ่าย; Phase 5 ปิดโครงการ. →; →; →; ✓. |
| --- | --- |

| 3. KEY MODULES. ข้อเสนอโครงการ; สร้าง/แก้ไข/ยื่น, แนบไฟล์. คัดกรอง/กลั่นกรอง; ตรวจคุณสมบัติ, กำหนดงวด. อนุมัติโครงการ; พิจารณา, บันทึกเงื่อนไข. สัญญา; ตรวจเอกสาร, ลงนามอิเล็กทรอนิกส์. เบิกจ่าย/ส่งงาน; ขอเบิกงวด, รายงาน, อนุมัติ. ปิดโครงการ; รายงานสรุป, ตรวจครุภัณฑ์. Dashboard/KPI; สถานะ, งบประมาณ, แจ้งเตือน. รายงาน; Export Excel/PDF, สถิติ. | 4. RBAC (สิทธิ์การเข้าถึง). บทบาท; ข้อเสนอ; คัดกรอง; อนุมัติ; สัญญา; เบิกจ่าย. ภาคี; ✓; ○; ○; ✓; ✓. นักวิชาการ; ✓; ✓; ○; ○; ✓. ผู้อนุมัติ; ○; ○; ✓; ✓; ✓. ศูนย์สัญญา; -; -; -; ✓; -. กฎหมาย; ○; ○; ○; ○; ✓. |
| --- | --- |

| 5. ARCHITECTURE. Frontend; Web Application (React/Vue). API Gateway; Authentication, Rate Limiting. Business Logic; Proposal, Approval, Payment, Report. Database; PostgreSQL + S3/MinIO. Integration; GFMIS, e-GP, SSO. | 6. RISKS & MITIGATION. User Adoption ต่ำ; อบรม, Manual, Help Desk. Integration ล้มเหลว; PoC, Testing กับ GFMIS/e-GP. Security/PDPA; Audit, Encryption, MFA. Timeline ล่าช้า; Agile Sprint, Weekly review. Budget เกิน; Phased approach, MVP first. |
| --- | --- |

7. SUCCESS FACTORS (ปัจจัยสำเร็จ)

| User-Friendly UI/UX ใช้งานง่าย, ลดภาระเอกสาร | Transparency Real-time tracking, Notification, Audit trail | Automation Auto-notification, Auto-calculation, Workflow engine | Security PDPA compliance, MFA, Encryption, Role-based access |
| --- | --- | --- | --- |